**项目需求书承诺书**

致:深圳市龙华区人民医院

我方确认收到贵方提供的深圳市龙华区人民医院明德里社康、景新时尚社康和锦顺名居社康安装卫生专网项目（项目编号：LHYYFGK202509F055 ）的招标相关文件的全部内容，我方： （投标人名称）作为投标者正式授权 （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并完全满足以下内容：

**一、项目需求**

达到3家社康机构的用网需求。本次项目新建以下内容：

1. 从龙华区政数局汇聚机房新建设3条12芯政务光纤，分别对接3家社康中心；
2. 安装卫生专网接入设备，并通过新建光纤接入龙华区卫生专网，规划卫生专网IP，打通社康访问卫生专网网络权限，为社康提供龙华区卫生专网接入服务。

**详细清单如下：**

**费用总包含：光缆、标志牌、光缆接续、光缆中继段测试、机柜、抽水、辅材、光缆运维服务、税费等一切费用。（此项不满足则为弃标）**

| **一、政务光纤建设服务** |
| --- |
| **序号** | **A端** | **B端** | **芯数** | **说明** |
| 1 | 龙华区政数局汇聚机房 | 明德里社康 | 12 | 打通各社康访问卫生专网的光缆线路 |
| 2 | 龙华区政数局汇聚机房 | 景新时尚社康 | 12 |
| 3 | 龙华区政数局汇聚机房 | 锦顺名居社康 | 12 |

**二、商务需求**

1. 工期要求：签订合同后，2个月内完成项目服务并投入使用；试运行通过后，1个月内完成项目验收。
2. 免费保修期内售后服务要求：施工过程全部验收合格后（以验收合格签字为标准），投标人向龙华区人民医院免费提供一年的上门保修服务，质保期为一年。质保期内，如因质量问题而引起的产品损坏，投标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由投标人承担，投标人如不能维修或不能更换，按产品原价赔偿处理。保修期满后，投标人必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及配件费用（免费维保期满后，维保费以医院重新谈判价为准，预算费用总价不高于中标价的10%）。

3、院方有权授权第三方作为本项目的监理，该监理在监理范围享有与本合同中所约定的院方同等的权利，以监理本项目的实施、进度、验收等情况，中标方必须无条件配合监理方的监督和项目相关的监理工作。

4、预付款:签订合同后， 签署开工立后15 个工作日内，院方支付合同总价的 30 %；

验收款:项目试运行通过后，经院方验收合格后 15 个工作日内，院方支付合同总价的 65 %；

尾款:从验收合格之日起，免费维保期满1 年后，院方一次性无息付清余款 5 %。

投 标 人（公章）：

法人或授权代表姓名（签名或盖章）：

 日 期：